يرغب الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية ضمن مشروع CARE والذي ينفذ من خلال وحدة الحماية والدمج بتصميم وتنفيذ مساحات مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال جهة مختصة لديها القدرة على التنفيذ والتصميم من خلال وجود فريق متخصص ومتكامل للقيام بأعمال الصيانة الكاملة الواردة ادناه وكذلك القيام بتقديم المقترحات لأفكار جديدة بخصوص العاب دامجة وضمن معايير الامن والسلامة لذوي الإعاقة وان يكونوا على اطلاع بسياسات حقوق ذوي الإعاقة: في مركز ام الجمال و مركز الدعم الاجتماعي.

- صيانة الألعاب الحالية المتوفرة بمنطقة اللعب الدامجة ببرنامج الطفولة والاعاقة ضمن معايير الامن والسلامة مثل إعادة تثبيت المراجيح الدامجة والجنازير بحيث تكون امنة لذوي الإعاقة، إعادة فتح بوابة أحد الألعاب (الكوخ) بما يتناسب مع ذوي الإعاقة الحركية (بحيث يتسع للكرسي المتحرك)، توفير مقاعد جديدة لبعض المراجيح، وغيرها.....

- إعادة تصميم المساحة الموجودة من خلال نقل بعض الألعاب للمكان المناسب، او إزالة العاب أخرى، إزالة أي عوائق أخرى بالساحة الدامجة تتعارض مع معايير الامن والسلامة، توسعة المكان المخصص لذوي الإعاقة بجانب الدرج (المقاعد)، تخصيص مكان كممر مجهز للكراسي المتحركة rubber)) لتسهيل الوصول للكوخ، وغيرها ......

- توفير العاب جديدة دامجة شاملة التصميم والتنفيذ (توفير كتالوج) من خلال جهة مختصة ولديها الخبرة السابقة والقدرة على تصميم وتنفيذ هذه الألعاب.

- توفير أدوات خاصة ودامجة لذوي الإعاقة البصرية والسمعية عند مدخل المساحة المخصصة وداخل المساحة لتسهيل الحركة لهم

- الرجاء تزويدنا بصور وفيديوهات من قبل الجهات المعنية كأمثلة على أعمالهم وانجازهم كجهات مختصة قادرة على تصميم وتنفيذ أماكن دامجة لذوي الإعاقة

- ان يكون العرض المقدم من الجهات المعنية شامل تكلفة التصميم والتنفيذ لكل ما ذكر أعلاه

- ان يتم الانتهاء من الاعمال كاملة بالمركزين خلال مدة اقصاها 15 يوم.

مع الشكر....